**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ Широковского**

**сельского поселения**

**Фурмановского муниципального района**

**Ивановской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 11.03.2021 года № 27**

**с. Широково**

О проведении противопаводковых мероприятий на территории Широковского сельского поселения в 2021 году

На основании Федерального закона от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях безаварийного пропуска талых вод на территории Широковского сельского поселения Фурмановского муниципального района Ивановской области, обеспечения устойчивой работы объектов жизнеобеспечения и безопасности населения во время весеннего половодья 2021 года

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план противопаводковых мероприятий на территории Широковского сельского поселения на 2021 год (приложение № 1).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории Широковского сельского поселения:

2.1. обеспечить надлежащее обслуживание и содержание инженерно-технических сооружений и коммуникаций, предназначенных для пропуска паводковых вод;

2.2. проанализировать степень угрозы затопления (подтопления) производственных помещений и принять меры на проведение превентивных мер по предупреждению и снижению ущерба от весеннего половодья, особое внимание уделить объектам жизнеобеспечения населения, объектам, представляющих опасность загрязнения окружающей среды, и гидротехническим сооружениям;

3. Администрации сельского поселения:

3.1. создать противопаводковую комиссию на которую возложить организацию и проведение противопаводковых мероприятий, провести корректировку планов действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных половодьем (приложение № 2);

3.2. создать необходимые резервы материально-технических, финансовых и иных средств;

3.3. определить состав сил и средств необходимых для проведения противопаводковых мероприятий и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных половодьем;

3.4. принять к руководству и исполнению все решения комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Широковского сельского поселения;

3.5. организовать контроль за паводковой ситуацией на территории сельского поселения, информацию о складывающейся обстановке во время весеннего половодья предоставлять в единую диспетчерскую службу Фурмановского муниципального района начиная с 22 марта 2021 по телефону 2-11-51;

3.6.определить перечень объектов инженерного обеспечения подлежащих контролю при прохождении весеннего паводка в 2020 году;

4. В бюджете поселения предусмотреть денежные средства на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций связанных с весенним половодьем.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке.

**Глава Широковского**

**сельского поселения М.Е.Шиганов**

Приложение № 1

к постановлению администрации

Широковского сельского поселения

от 11.03.2021 № 27

**П Л А Н**

противопаводковых мероприятий на территории

Широковского сельского поселения на 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Дата проведения** | | **Ответственные исполнители** |
| 1. **Организационно-оперативные мероприятия** | | | | |
| 1 | Уточнение перечня объектов, подлежащих контролю во время половодья на территории муниципального образования и их ведомственной принадлежности | до 10 апреля 2021 г. | Глава поселения | |
| 2 | Информирование руководителей предприятий, организаций и учреждений, о паводковой ситуации на территории поселения и района. | Периодически | Глава поселения | |
| 3 | Уточнение порядка взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями, администрацией Широковского сельского поселения | до 10 апреля  2021 г. | Глава поселения | |
| 4 | Анализировать складывающуюся ситуацию, определять степень угрозы для объектов экономики и населения и вырабатывать по мере необходимости предложения по проведению мер превентивного характера | по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю | Глава поселения | |
| 5 | Проверка готовности сил и средств предназначенных для проведения противопаводковых мероприятий | 1 апреля –  15 апреля 2021 г. | Глава поселения | |
| 6 | Создание запасов финансовых и материально- технических средств на случай ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций | 1 апреля 2021 г. | Глава поселения | |
| **II. Инженерно-технические мероприятия** | | | | |
| 1 | Регулирование отметки наполняемости противопожарных прудов, находящихся в зоне населенных пунктов | ежедневно | | администрация |
| 2 | Проверка выполнения комплекса противопаводковых мероприятий владельцами гидротехнических сооружений | до 10 апреля 2021 г. | | противопаводковая комиссия |
| 3 | Проверка с/х предприятий | до 10 апреля 2021г. | | администрация |
| 4 | Снижение объемов воды в водохранилищах в случае превышения предельно допустимого уровня воды | до 10 апреля 2021 г. | | Владельцы дамб,  противопаводковая комиссия |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Широковского сельского поселения

от 11.03.2021 № 27

**состав комиссии**

1. Шиганов М.Е.- председатель комиссии; Глава Широковского сельского поселения.

2. Пронина Т.Н - главный специалист администрации Широковского сельского поселения.

3. Запрудина С.К.- инспектор по общим вопросам администрации Широковского сельского поселения.